

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ (С изм.от 31.10.2013 № 332; от 27.12.2013 № 394;от 30.05.2014 № 119) | | | |
| 25.02.2011  с. Каргасок |  | | № 42 |
| Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | |  | |
| Рассмотрев ходатайства Администраций сельских поселений об оказании содействия органам местного самоуправления сельских поселений Каргасокского района в выполнении обязательств собственника по представлению жилых помещений гражданам, проживающих в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде  ПОСТАНОВЛЯЮ:   1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Координатором муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» определить отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Н.И.Бухарина.   Глава Каргасокского района А.М.Рожков Шевченко 2-32-52 | | | |

Утверждено Постановлением

Администрации Каргасокского района

от 25.02.2011 г. № 42

Приложение

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» |
| Инициатор предложения по разработке муниципальной программы | Администрации сельских поселений района |
| Координатор муниципальной программы (при наличии) | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации сельских поселений района |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Каргасокского района, Администрации сельских поселений района (по согласованию) |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы:  - улучшение жилищных условий граждан.  Задачи программы:  - обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;  - ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания. |
| Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения | 1.Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения, тыс.кв.м.  2011 год – 0,342 кв.м  2012 год – 0,0 кв.м  2013 год – 0,0 кв.м  2014 год – 0,435 кв.м  2015 год – 0,435 кв.м  2.Количество расселенных человек, чел.  2011 год – 22 чел.  2012 год – 0 чел.  2013 год – 0 чел.  2014 год – 24 чел.  2015 год – 24 чел.  3.Количество расселенных семей, семей.  2011 год – 10 семей  2012 год – 0 семей  2013 год – 0 семей  2014 год – 8 семей  2015 год – 8 семей  4.Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %.  2011 год – 5,4 %  2012 год – 5,3 %  2013 год – 5,3 %  2014 год – 5,2 %  2015 год – 5,2 %  5.Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд,тыс. кв.м.  2011 год – 0,417 кв.м  2012 год – 0,0 кв.м  2013 год – 0,0 кв.м  2014 год – 0,435 кв.м  2015 год – 0,435 кв.м |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2011 – 2015 г.г. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ( с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет – 29 925 тыс. рублей, в том числе:  2011 год – 9 725 тыс. рублей  2012 год – 0 тыс. рублей  2013 год – 0 тыс. рублей  2014 год – 10 100 тыс. рублей  2015 год – 10 100 тыс. рублей  \* подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов и с учетом изменений в налоговом законодательстве.  Финансирование мероприятий программы планируется из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» – 29 725 тыс. рублей и бюджетов сельских поселений – 200 тыс. рублей |
| Основные направления расходования средств | х |
| НИОКР | - |
| инвестиции | 29 725 тыс. рублей |
| прочие | 1. с. рублей |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы (бюджетной, социальной, экологической и иной) | 1. Снижение доли муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда на 0,2 %. 2. Повышение комфортности и безопасности проживания граждан. 3. Улучшение архитектурного облика населенных пунктов. 4. Снижение социальной напряженности. 5. Улучшение демографической ситуации. |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет Администрация Каргасокского района  Контроль за реализацией осуществляет заместитель Главы Каргасокского района, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств - Орган муниципального финансового контроля Думы Каргасокского района |

**Введение**

Сфера действия настоящей муниципальной программы - муниципальный жилищный фонд Каргасокского района, признанный в установленном законом порядке аварийным или непригодным для проживания.

Предлагаемая настоящая муниципальная программа разработана с учётом приоритетов и задач, предусмотренных «Концепцией социально-экономического развития Каргасокского района на период 2007-2020 г.г.». В рамках настоящей муниципальной программы рассматривается конкретный комплекс мер по реализации положений Концепции, направленных на создание благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения.

Основные термины, применяемые в муниципальной программе:

1. Муниципальная программа - программа, разработанная в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009 № 84;
2. координатор муниципальной программы – лицо, осуществляющее координацию деятельности заказчиков по разработке и реализации муниципальной программы и оценку рациональности использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
3. индикатор (показатель) целей и задач муниципальной программы – оцениваемый в количественном выражении значимый для Каргасокского района эффект от реализации муниципальной программы;
4. мероприятие – действие, направленное на реализацию муниципальной программы и достижение запланированного результата;
5. риск – потенциальная возможность ситуаций и связанных с ними последствий, которые могут неблагоприятно воздействовать на достижение целей (задач) муниципальной программы.

**1.Содержание проблемы**

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. Каргасокский район характеризуется высоким уровнем обеспеченности жильём, хотя, в большей мере, неблагоустроенным. Основная часть жилищного фонда Каргасокского района находится в частной собственности (74,7%). В муниципальной собственности находится 25,3 % жилищного фонда. Наблюдается хороший, особенно в райцентре, рост объёмов вводимого жилья. Основные инвестиции в жилищное строительство – это сбережения населения, средства бюджета, предприятий, кредиты. Частично проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, решается в рамках, действующей на территории района федеральной, областной и муниципальной целевых программ «Социальное развитие села до 2012 года». Но, несмотря на активное строительство, действие целевых программ, проведение капитальных ремонтов домов, происходит рост ветхого и аварийного жилья.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда по Каргасокскому району в 2010 году составляет 5,4% от общей площади жилищного фонда. По сравнению с 2009 годом произошло сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда в 1,2 раза. Снижение показателя связано с предпринимаемыми мерами: ввод новых домов в эксплуатацию, капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда. В дальнейшем, несмотря на предпринимаемые меры, динамики резкого сокращения показателя не предвидится, так как муниципальный жилищный фонд представлен, в основном, домами деревянного исполнения 1960 – 1970 годов постройки. Процент износа муниципального жилищного фонда достаточно высок и составляет от 70 до 100 %. Наращивание объемов ветхого и аварийного жилья происходит в первую очередь в муниципальном жилищном фонде из-за естественного процесса обветшания жилых зданий. Для преломления сложившейся тенденции нужна долгосрочная муниципальная целевая программа.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, показатели их достижения**

Цель программы:

- улучшение жилищных условий граждан.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания;

- постепенная ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания.

Сбор значений показателей планируется осуществлять путем направления запросов в Администрации сельских поселений по окончании очередного финансового года.

**Перечень индикаторов и показателей реализации муниципальной программы, их целевые значения по годам и по итогам реализации муниципальной программы** **в целом.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м |  | 479,3 | 478,4 | 478,6 | 478,9 | 479,1 |
| Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % |  | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных или приобретенных для целей расселения, тыс.кв.м | 1,212 | 0,342 | 0,0 | 0,0 | 0,435 | 0,435 |
| Количество расселенных человек, чел. | 70 | 22 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Количество расселенных семей, сем. | 26 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м | 1,287 | 0,417 | 0,0 | 0,0 | 0,435 | 0,435 |

**3.Оценка социально-экономического значения**

**муниципальной программы для развития района**

В настоящее время граждане, проживающие в муниципальных ветхих и аварийных жилых помещениях, в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества. Непригодный для проживания и подлежащий сносу ветхий и аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территорий населенных пунктов района. Учитывая специфику района, а именно: территориальную и транспортную схемы, географические условия, отсутствие переселенческого жилищного фонда, долю ветхого и аварийного жилищного фонда, объем капиталовложений в реконструкцию и строительство жилья и в связи с этим низкий показатель прироста вновь вводимого жилищного фонда, решение вопроса ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов.

В результате реализации программы планируется расселение граждан из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда и ликвидация расселенного муниципального жилищного фонда. При соблюдении графика финансирования, за период реализации программы должно быть расселено 70 человек (26 семей) и ликвидировано не менее 1 287 кв.м. ветхого и аварийного жилья. Долю муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района, несмотря на ежегодный прирост ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, планируется снизить до 5,2 %.

Реализация программы позволит органам местного самоуправления сельских поселений Каргасокского района выполнить обязательства собственников по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде, уменьшить темпы роста ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшить архитектурный облик населенных пунктов, повысить комфортность и безопасность проживания граждан, а также снизить социальную напряженность среди населения. Реализация программы также будет способствовать улучшению экологической обстановки в результате проведения мероприятий по рекультивации и благоустройству территорий, на которых будет осуществлен снос и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда.

По итогам очередного финансового года координатором муниципальной программы планируется производить сбор отчетов о расселении ветхого и аварийного жилищного фонда от Администраций сельских поселений. Данная процедура необходима для оценки вклада настоящей программы в развитие жилищного комплекса района.

4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы,

включая ресурсное обеспечение

В рамках настоящей муниципальной программы планируется выполнение следующих мероприятий:

Задача 1.

Мероприятия:

1. Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району:

- сбор информации от сельских поселений по ветхому и аварийному жилищному фонду (реестры ветхого и аварийного жилищного фонда поселений).

1. Приобретение, строительство и реконструкция жилых помещений для переселения граждан, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания:

-отбор сельских поселений в соответствии с Порядком отбора сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» на очередной финансовый год (приложение 5 к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»);

-предоставление бюджетам муниципальных образований сельских поселений Каргасокского района средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» в форме иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Положением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

(приложение 4 к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» );

-мониторинг результатов  реализации  мероприятий муниципальной программы, формирование аналитической информации о  реализации  указанных мероприятий и подготовка отчетности о  реализации  муниципальной программы;

-разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в рамках муниципальной программы.

Задача 2.

Мероприятия:

1.Ликвидация расселенного муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда:

- снос расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Расходы на реализацию программы составят 29 925 тыс. рублей и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Управление муниципальной программой осуществляется Администрацией Каргасокского района, уполномоченный орган – отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района. Уполномоченный орган обеспечивает сбор информации, формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений, заключение соглашений о реализации мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» на очередной финансовый год с сельскими поселениями, разработку нормативных правовых актов, подачу заявок на выделение ассигнований из средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы, подготовку отчетов о реализации программы.»

**5.Контроль за ходом реализации муниципальной программы.**

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Заместитель Главы Каргасокского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Орган муниципального финансового контроля Думы Каргасокского района.

**6.Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы**.

В ходе реализации муниципальной программы возможны следующие риски:

1. Отсутствие в большинстве населенных пунктов района потенциальных застройщиков, вторичного рынка жилья и организаций, способных осуществлять капитальный ремонт или реконструкцию жилых зданий.
2. Отказ граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, признанных в установленном законом порядке аварийными или непригодными для проживания (ветхими) от переселения в предоставляемое жилое помещение, меньше площади, занимаемого ранее жилого помещения, либо находящееся в другом населенном пункте.

Все перечисленные риски являются внутренними, и для них могут быть разработаны и реализованы соответствующие мероприятия по снижению вероятности и последствий возникновения риска.

Для снижения вероятности возникновения и последствий рисков предлагается проводить следующие мероприятия:

1. Повышение инвестиционной привлекательности территории района.
2. Привлечение новых инвесторов для создания предприятий.
3. Усиление пропагандистско-просветительской работы с населением.

Мероприятие по повышению инвестиционной привлекательности территории района имеют отношение ко всей экономической среде района, поэтому его целесообразно отнести в перечень условий, повышающий результативность настоящей муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

Показатели эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Факти-ческое значение показа-телей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации | | | | | Целевое значение показа-  телей при оконча-нии реализа-ции МП |
| 2011 год | Весь период реализации МП | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан. | 1.Количество расселенных человек, чел. | мониторинг | 36 | 22 | 0 | 0 | 24 | 24 | 70 |
| 2.Количество расселенных семей, семей | мониторинг | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 26 |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | 1. Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения | мониторинг | 0,589 | 0,342 | 0 | 0 | 0,435 | 0,435 | 1,212 |
| Задача2. Ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | 1.Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м | мониторинг | 0,589 | 0,417 | 0 | 0 | 0,435 | 0,435 | 1,287 |
| 2.Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. | мониторинг | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Примечание: \* - подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МП | Задача МП | Наимено-  вание меро-приятия | Срок испол-нения | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | Ответст-  венные за выполнение (отв.  исполн.) | Показа-  тели резуль-тата мероп-риятия |
| ФБ | ОБ | РБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Улучшение жилищных условий граждан | 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району | Ежегодно до 1 марта | - | - | - | - | - | - | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района | Ведение сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району и формирование перечня жилых помещений на расселение в очередном финансовом году |
| Приобретение, строительство и реконструкция жилых помещений для переселения граждан, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | Ежегодно после принятия полномочий от Админист-раций сельских поселений района | 29 725 | - | - | 29 725 | - | - | Администрации сельских поселений | Расселение:  50 семей  150 человек  Общая площадь приобретенных, построенных, либо реконструиро-ванных помещений  2 175 кв.м |
|  | 2.Ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | Ликвидация расселенного муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда | Ежегодно, после расселения жилых помещений | 200 | - | - | - | 200 | - | Администрации сельских поселений | 2 175 кв.м. |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2011 год | плановый период | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы на реализацию МП, всего  в том числе: | тыс. руб. | 29 925 | 9 725 | - | - | 10 100 | 10 100 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 29 925 | 9 725 | - | - | 10 100 | 10 100 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | тыс. руб. | 29 725 | 9 725 | - | - | 10 000 | 10 000 |
| бюджет поселений | тыс. руб. | 200 | - | - | - | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 29 925 | 9 725 | - | - | 10 100 | 10 100 |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию МП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х |
| Администрация Каргасокского района | тыс. руб. | 29 725 | 9 725 | - | - | 10 000 | 10 000 |
| Администрации сельских поселений | тыс. руб. | 200 | - | - | - | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  «Ликвидация ветхого и аварийного  муниципального жилищного фонда»    Положение   |  | | --- | | о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»  1.Настоящее Положение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (далее – Положение) разработано в целях реализации муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (далее – Программа).  2.В Положении используются следующие термины:  ИМБТ - иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из средств районного бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».  3.Средства ИМБТ могут расходоваться муниципальными образованиями - сельскими поселениями Каргасокского района на выполнение мероприятий по приобретению, строительству и реконструкции жилых помещений для расселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.  4.Размер ИМБТ i-тому сельскому поселению на исполнение мероприятий по строительству, приобретению и реконструкции муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда» определяется по формуле:  Тi = Т / S х Si, где:  Т – объем средств, выделенный на предоставление иных межбюджетных трансфертов для реализации муниципальной программы из средств районного бюджета;  S – общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования «Каргасокский район», находящихся в сельских поселениях, давших согласие на участие в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»;  Si –общая площадь многоквартирных домов i-того сельского поселения, признанных аварийными и подлежащими сносу находящихся в сельских поселениях, давших согласие на участие в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».  5.Главным распорядителем средств районного бюджета на предоставление ИМБТ в соответствии с настоящим Положением является Администрация Каргасокского района.  6.После определения размеров ИМБТ i-тому сельскому поселению на исполнение мероприятий по строительству, приобретению и реконструкции муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» Администрация Каргасокского района готовит проект распоряжения о распределении иных межбюджетных трансфертов.  7.Перечисление ИМБТ бюджетам муниципальных образований - сельских поселений Каргасокского района осуществляется Администрацией Каргасокского района в течение 10 дней после заключения с Администрациями сельских поселений соглашений о реализации мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».  8.Администрации сельских поселений обеспечивают:  8.1.реализацию мероприятий по приобретению, строительству и реконструкции жилых помещений;  8.2.расселение граждан из муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу;  8.3.предоставление отчета о строительстве, приобретении и реконструкции зданий и расселении граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (приложение к соглашению о реализации мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»);  8.4.снос расселенных жилых помещений за счет средств поселений, участвующих в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».  9.В случае наличия неиспользованного остатка ИМБТ Администрации сельских поселений обеспечивают возврат ИМБТ в неиспользованной части в доход районного бюджета в установленном порядке.  10.В случае, если неиспользованный остаток ИМБТ не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном действующим законодательством. | |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

Порядок

отбора сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

1.Настоящий Порядок отбора сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (далее – Порядок) предназначен для отбора сельских поселений района для участия в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» в текущем финансовом году.

2.В отборе участвуют сельские поселения Каргасокского района, в которых по состоянию на 1 января текущего финансового года имеется многоквартирный жилищный фонд, признанный в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу.

3.Реестры ветхого и аварийного жилищного фонда Администрациями сельских поселений представляются ежегодно в срок до 31 декабря текущего календарного года в Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

4.Администрация Каргасокского района, руководствуясь информацией, представленной Администрациями сельских поселений, о наличии жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу готовит извещения Администрациям сельских поселений о возможном предоставлении средств районного бюджета на реализацию в текущем календарном году мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».

5.Администрации сельских поселений Каргасокского района в 5-ти дневный срок со дня получения извещений направляют в Администрацию Каргасокского района согласие (отказ) на (от) участие (ия) в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» согласно форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

6.После получения согласия (отказа) на (от) участие (ия) в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» Администрация Каргасокского района проводит распределение иных межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» в соотвествии с Положением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда».

7.После проведения отбора сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» специалист отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района, ответственный за реализацию Программы определяет размеры ИМБТ i-тому сельскому поселению и готовит проекты соглашений о реализации мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» на очередной финансовый год для заключения между муниципальным образованием «Каргасокский район» и муниципальными образованиями сельских поселений.

Приложение к

Порядку отбора сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

Согласие (отказ)

на (от) участие (ия) в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения выражает свое(ой) согласие (отказ) на (от) участие (ия) в мероприятиях муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» в текущем финансовом году.

В целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» в текущем финансовом году из бюджета муниципального образования «\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения» планируется израсходовать сумму в размере\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО