Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

 жителей муниципального образования «Каргасокский район»

 (название муниципальной программы)

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| план | факт | утверждено | освоено |
| 1 | **Подпрограмма 1.****Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда**Цель - Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  | Показатель цели– Количество расселенных граждан | чел. (семей) | 8(4) | 8(4) |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 1. Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фондаОсновное мероприятие:Расселение граждан из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | Показатель задачи 1.Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживанияПоказатель мероприятия.Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед. | ед.ед. | 44 | 44 |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району | Показатель мероприятия. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | кв.м | 22,97 | 22,97 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Отбор сельских поселений Каргасокского района на реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | Показатель мероприятия. Количество поселений, отобранных для реализации мероприятий подпрограммы 1. «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий подпрограммы 1.«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | Показатель мероприятия.Площадь приобретенных или реконструированных жилых помещений | кв.м | 450,2 | 450,2 |  | Всего, в т.ч. | 38006,9 | 38006,9 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 37710,2 | 37710,2 |  |
| областной бюджет | 296,7 | 296,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживанияОсновное мероприятие:Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | Показатель задачи 2.Доля аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда | % | 5,33 | 5,33 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.Ликвидация расселенных жилых помещений | Показатель мероприятия.Площадь ликвидированных жилых помещений | кв.м | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.****Чистая вода Каргасокского района**Цель - Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведенияЗадача 1. Развитие системы водоснабжения | Показатели цели1. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района2. Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельефПоказатели задачи 1.1. Протяженность построенных (реконструированных) либо отремонтированных водопроводных сетей2. Мощность построенных станций водоподготовки | %тыс.м3/годкмм3 | 65,79800 | 65,79800 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения | Показатели основного мероприятия.Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества в общем объеме населения, обеспеченного питьевой водой | % | 90 | 90 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.Разработка проектно-сметной документации на строительство станций водоподготовки в с. Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | Показатель мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатель мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11.Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14.Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.Протяженность реконструированных сетей | км | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17.Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18.Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с. Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м³км | 00 | 00 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения Основное мероприятие:Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | Показатель задачи 2. Доля сточных вод очищенных до нормативного значения в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 56,4 | 56,4 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения | Показатели мероприятия.Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Строительство новых канализационных очистных сооружений в с. Каргасок | Мощность построенных очистных сооружений | м3/сут. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.Техническое перевооружение действующих канализационных очистных сооружений в с. Каргасок | Показатели мероприятия.Увеличение мощности действующих очистных сооружений до мощности, установленной проектно-сметной документацией | м3/сут. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3.****Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района**Цель - Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистовЗадача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры. | Показатели цели:1.Количество реализованных инвестиционных проектов2. Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммыПоказатели задачи 1. 1.Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры2. Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед.семей (человек)едед. | -2(3)-- | -2(3)-- |  | Всего, в т.ч. | 12647,8 | 12745,7 |  |
| местный бюджет | 864,6 | 962,5 |  |
| федеральный бюджет | 7059,8 | 7059,8 |  |
| областной бюджет | 2833,5 | 2833,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
|  | Основное мероприятие:Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Показатели мероприятия.Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 9947,8 | 10045,7 |  |
| местный бюджет | 664,6 | 762,5 |  |
| федеральный бюджет | 6783,2 | 6783,2 |  |
| областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.Изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности | Показатели мероприятия.Количество введенных в эксплуатацию объектов | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м3км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей | м3 км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия. Протяженность реконструированных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей  | м3 км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6.Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с.Тымск Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки 2. Протяженность построенных сетей | м3 км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Бондарка Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей  | м3 км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8.Строительство станции водоподготовки с артезианской скважиной и водопроводных сетей в с.Пятый км Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.1.Мощность станции водоподготовки2. Протяженность построенных сетей  | м3 км | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9.Газоснабжение мкр.ЦРБ в границах ул.Кирова-ул.Восточная, пер.Южный-ул.Школьная | Показатели мероприятия.Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 9947,8 | 10045,7 |  |
| местный бюджет | 664,6 | 762,5 |  |
| федеральный бюджет | 6783,2 | 6783,2 |  |
| областной бюджет | 2500,0 | 2500,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10.Расширение существующих сетей газоснабжения в с.Каргасок | Показатели мероприятия.Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11.Газификация с.Вертикос (заключительный этап) | Показатели мероприятия.Протяженность построенных газораспределительных сетей | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12.Газификация с.Пятый км | Показатели мероприятия.Протяженность построенных газораспределительных сетей  | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13.Строительство СОШ на 80 уч-ся в п.Молодежный Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Число введенных ученических мест  | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14.Строительство детского сада на 120 мест в с.Каргасок | Показатели мероприятия.Число введенных мест дошкольного образования | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15.Реконструкция музея народов Севера в с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | количество экспонатов  | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16.Реконструкция культурно-досугового центра Средневасю-ганского сельского поселения | Показатели мероприятия.Обеспечение сельского населения учреждениями культуры  | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17.Строительство центра культуры в с.Павлово Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18.Строительство дома культуры в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19.Строительство дома культуры в с.Староюгино Каргасокского района Томской области | Показатели мероприятия.Обеспечение сельского населения учреждениями культуры | мест | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 20 .Строительство спорткомплекса в с.Каргасок Томской области на 103 чел/смена | Показатели мероприятия.Площадь построенных спортивных сооружений  | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 21.Строительство бассейна с.Каргасок Томской области | Показатели мероприятия.Площадь построенных спортивных сооружений | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 22.Строительство комплексных спортивных площадок (10 шт.) | Показатели мероприятия.Площадь построенных спортивных сооружений | кв.м | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 23.Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | Показатели мероприятия.Протяженность электрических сетей Протяженность газовых сетейПротяженность дорог | км км км |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.Основное мероприятие: Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Показатель задачи 2.Количество семей, которым предоставлена государственная поддержка | семей | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 2700,0 | 2700,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| федеральный бюджет | 276,6 | 276,6 |  |
| областной бюджет | 333,5 | 333,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
|  | Мероприятие 1.Приобретение (строительство) жилых помещений | Показатели мероприятия.Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м | 101,1 | 101,1 |  | Всего, в т.ч. | 2700,0 | 2700,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| федеральный бюджет | 276,6 | 276,6 |  |
| областной бюджет | 333,5 | 333,5 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4.****Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе**Цель - Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | Показатель цели-Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей  | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районеОсновное мероприятие.Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель задачи - Площадь приобретенного (построенного) жильяПоказатель основного мероприятия. Доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего списка участников подпрограммы | кв.м% | 1084,766,6 | 1084,766,6 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства | Показатель мероприятия. Количество человек улучшивших жилищные условия  | чел. | 48 | 48 |  | Всего, в т.ч. | 4 993,8 | 4 993,8 |  |
| местный бюджет | 2 402,8 | 2 402,8 |  |
| федеральный бюджет | 1 115,2 | 1 115,2 |  |
| областной бюджет | 1 475,8 | 1 475,8 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 5 | **Подпрограмма 5.****Газификация Каргасокского района**Цель - Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений  | Показатель цели - Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | - | - |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Развитие газораспределительных сетей Основное мероприятие: Развитие газораспределительных сетей | Показатель задачи - Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения Показатель мероприятия.Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | ед. ед. | -- | -- |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1:Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | Показатель мероприятия.Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию | ед. | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Строительство газораспределительных сетей | Показатель мероприятия.Протяженность построенных газопроводов | км | - | - |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3:Выполнение кадастровых работ на объекты газификации | Показатель мероприятия.Количество кадастровых паспортов на объекты газификации | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 200,0 | 199,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 199,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 6 | **Подпрограмма 6.****Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов**Цель - Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Показатель цели - Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений |  чел. | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 2800,0 | 2800,0 |  |
| местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача - Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВОсновное мероприятие: Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | Показатель задачи.Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВПоказатель мероприятия. Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | ед.ед. | 1414 | 1414 |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | Показатель мероприятия.Количество заявлений, на которые будут даны положительные ответы об оказании помощи в ремонте жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | ед. | 14 | 14 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие №2: Отбор сельских поселений Карга-сокского района на предоставление иных межбюджет-ных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюд-жета Каргасокского района на выполне-ние мероприятия подпрограммы 6. | Показатель мероприятия.Количество сельских поселений получившие иные межбюджетные трансферты на выполнения мероприятия подпрограммы 6. | ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 2800,0 | 2800,0 |  |
| местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 7 | **ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА** |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 45216,06 | 44041,6 |  |
| местный бюджет | 42483,96 | 41546,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2732,10 | 2494,7 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 8 | **Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Тевриз Каргасокского района**Цель – Всего, в т.ч.местный бюджетфедеральный бюджетобластной бюджетвнебюджетные средства | Показатель цели. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями   | семья. | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Задача подпрограммы.Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского районаОсновное мероприятие: Поддержка в решении жилищной проблемы семей, имеющих несовершеннолетних детей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района  | Показателизадачи. Количество приобретенных жилых помещенийПоказатели мероприятия.Количество приобретенных жилых помещений  | ед. ед. | 33 | 33 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие №1: Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья на территории Каргасокского района семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района | Показатели мероприятия.Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения | ед. | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 1359,1 | 1359,1 |  |
| местный бюджет | 1359,1 | 1359,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | Всего, в т.ч. | 105223,6 | 104146,1 |  |
| местный бюджет | 48710,4 | 47870,3 |  |
| бюджеты поселений | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 45885,2 | 45885,2 |  |
| областной бюджет | 8738,1 | 8500,7 |  |
| внебюджетные средства | 1889,9 | 1889,9 |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

 жителей муниципального образования «Каргасокский район»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» |
| 1. | Наименование показателя цели муниципальной программы.Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками  | %  | 53,7 | 53,7 |  |
| 2. | Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | % | 7,5 | 7,5 |  |
| 3. | Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз | % | 3,9 | 3,9 |  |
| Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1. | Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы.Количество расселенных граждан | чел. (семей) | 8(4) | 8(4) |  |
| Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1. | Показатели задачи 2. 2.1. Количество реализованных инвестиционных проектов | ед. | - | - |  |
| 2. | 2.2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей (человек) | 2(3) | 2(3) |  |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе |
| 1. | Показатели задачи 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  семей | 14 | 14 |  |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ |
| 1. | Показатели задачи 4.Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 14 | 14 |  |
| Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района |
| 1. | Показатель задачи 5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | 3 | 3 |  |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» |
| 1. | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 62,33 | 64,52 |  |
| 2. | Доля жилищного фонда, оборудованного газом | % | 36,97 | 38,1 |  |
| 3. | Количество аварий на объектах ЖКХ | ед. | 0 | 0 |  |
| Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения |
| 1. | Показатели задачи 1.Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района | % | 65,7 | 65,7 |  |
| 2. | Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф | , тыс.м3/год | 98 | 98 |  |
| Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений |
| 1. | Наименование показателя задачи 2 муниципальной программы.Показатели задачи 2. Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | 0 | 1,1 |  |