МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 22.01.2018 с. Каргасок |  | № 11 |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 18.08.2017 № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |
| В связи с уточнением Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» объемов средств (другие не запрещенные законом источники), которые могут быть дополнительно направлены в 2018 году на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Администрация Каргасокского района постановляет: 1.Внести изменения в постановление Администрации Каргасокского района от 18.08.2017 № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», изложив Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». |

И.о. Главы Каргасокского района                                                                          Ю.Н.Микитич

# В.В.Шевченко

2-13-54

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 22.01.2018 № 11

Приложение

| Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Каргасокскому району | Х | Х | Х | 3 276,49 | 2 904,42 | 164 | 12 493 851,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162 003,28 | 331 848,50 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 1 390,14 | 1 241,12 | 63 | 4 125 978,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 172,17 | 136 806,25 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 1966 | К | СМР | 372,18 | 334,31 | 18 | 1 337 821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 970,27 | 45 851,61 | 4 001,74 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | ПСД | 368,00 | 319,33 | 27 | 129 009,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 248,70 | 3 760,62 | 404,00 | 404,00 | 12.2017 | 1 |
| 3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 | РУФ | СМР | 649,96 | 587,48 | 18 | 2 659 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 953,20 | 87 194,02 | 4 526,36 | 6 822,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 1 290,46 | 1 135,81 | 73 | 3 360 938,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 896,03 | 195 042,25 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | ПСД | 326,57 | 288,99 | 18 | 116 751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 976,60 | 6 775,36 | 404,00 | 404,00 | 12.2018 | 1 |
| 2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | ПСД | 595,89 | 527,49 | 28 | 213 105,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 738,98 | 12 366,98 | 404,00 | 404,00 | 12.2018 | 1 |
| 3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | СМР | 368,00 | 319,33 | 27 | 3 031 080,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 180,45 | 175 899,91 | 9 492,00 | 9 492,00 | 12,2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 595,89 | 527,49 | 28 | 5 006 935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 935,08 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | СМР | 595,89 | 527,49 | 28 | 5 006 935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 935,08 | 0,00 | 9 492,00 | 9 492,00 | 12.2019 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Каргасокскому району |  |  | 2 904,42 |  |  |  |  | 12 493 851,78 |  |  |
| 2017 год | 1 241,12 |  |  |  |  | 4 125 978,42 |  |  |
| 1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 334,31 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 337 821,88 | 4 001,74 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 318 244,08 | 3 943,18 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 577,80 | 58,56 | 158,00 |
| 2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | итого | 129 009,32 | 404,00 | 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72 807,24 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 56 202,08 | 176,00 | 176,00 |
| 3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.91 | 587,48 | К | 2 | фасад | итого | 2 659 147,22 | 4 526,36 | 6 822,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 329 845,38 | 561,46 | 2 634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 058,69 | 12,02 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 273 588,36 | 3 870,06 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 48 654,79 | 82,82 | 87,00 |
| 2018 год | 1 135,81 |  |  |  |  | 3 360 938,28 |  |  |
| 1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288,99 | Д | 2 | фасад | итого | 116 751,96 | 404,00 | 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 65 889,72 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 50 862,24 | 176,00 | 176,00 |
| 2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 213 105,96 | 404,00 | 404,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 120 267,72 | 228,00 | 228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 92 838,24 | 176,00 | 176,00 |
| 3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319,33 | Д | 2 | фасад | Итого | 3 031 080,36 | 9 492,00 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 675 843,84 | 5 248,00 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 35 764,96 | 112,00 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 291 689,85 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 27 781,71 | 87,00 | 87,00 |
| 2019 год | 527,49 |  |  |  |  | 5 006 935,08 |  |  |
| 1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527,49 | Д | 2 | фасад | Итого | 5 006 935,08 | 9 492,00 | 9 492,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 768 267,52 | 5 248,00 | 5 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 078,88 | 112,00 | 112,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 133 697,05 | 4 045,00 | 4 045,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 45 891,63 | 87,00 | 87,00 |