ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

(название муниципальной программы)

ЗА 2017 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено |  |
|  | Программа Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» Цели программы. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся), путем строительства объектов общеобразовательных организаций Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, | Ед. % Ед. | 53 76,0 1 | 0 76,0 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» Цели Подпрограммы Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше Задача 1 подпрограммы №2. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Количество капитально отремонтированных зданий, строений | Ед. % Ед. | 1 35 1 | 0 35 0 | Отсутствие финансирование на капитальный ремонт | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1: Строительство основного общеобразовательного учреждения на 50 мест по в п.Усть-Тым Каргасокского района | Приобретение ПСД | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 3170,3 | 3100,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 101,0 | 31,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3069,3 | 3069,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |

## СВЕДЕНИЯ

## О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| 1. | Число новых мест в школах Каргасокск ого района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед. | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | % | 0 | 0 |  |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | % | 76,0 | 76,0 |  |
| 4. | Показатель Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | % | 0 | 0 |  |