ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

(название муниципальной программы)

ЗА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Примеча  ние |
| план | факт | утверждено | освоено | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года, ед. | Ед. | 0 | 0 |  |  |  | |  | Мероприятия не проводились |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), % | % | 3,0 | 3,0 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | | 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ, включенных в программу, % | % | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел/часы | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |
|  |  | | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |
| 4 | Мероприятие 1: Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | | Результативность использования привлеченных денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий, % | % | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| 5 | Мероприятие 2: Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий, ед. | ед | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед. | ед | 4 | 4 |  |  |  |  | |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района, в том числе | | Площадь благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Га | 5,07 | 5,07 |  | Всего, в т.ч. | 5472,47035 | 5472,47035 | |  |
| местный бюджет | 27,35874 | 27,35874 | |  |
| федеральный бюджет | 5281,05881 | 5281,05881 | |  |
| областной бюджет | 163,33119 | 163,33119 | |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,72161 | 0,72161 | |  |
| 8 | Мероприятие 1: Благоустройство сквера у памятника Ленину в с. Каргасок | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, м² | м2 | 0,19 | 0,19 |  | Всего, в т.ч. | 742,28068 | 742,28068 | |  |
| местный бюджет | 3,70777 | 3,70777 | |  |
| федеральный бюджет | 715,47975 | 715,47975 | |  |
| областной бюджет | 22,37155 | 22,37155 | |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
| бюджет сельских поселений | 0,72161 | 0,72161 | |  |
| 9 | Мероприятие 2:  Благоустройство парка Победы в с. Каргасок | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | м2 | 0,63 | 0,63 |  | Всего, в т.ч. | 117,19150 | 117,19150 | |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,58597 | 0,58597 | |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 113,11323 | 113,11323 | |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,49230 | 3,49230 | |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | |  |
| 10 | Мероприятие 3:  Благоустройство детской площадки ул. Гоголя, 14 | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | м2 | 0,02 | 0,02 |  | Всего, в т.ч. | 219,24347 | 219,24347 | |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,09622 | 1,09622 | |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 211,61379 | 211,61379 | |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6,53346 | 6,53346 | |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | |  |
| 11 | Мероприятие 4: Благоустройство зоны отдыха рядом с МБДОУ Каргасокский детский сад «Аленушка» №27 | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | м2 | 0,14 | 0,14 |  | Всего, в т.ч. | 4393,75470 | 4393,75470 | |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,96878 | 21,96878 | |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4240,85204 | 4240,85204 | |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 130,93388 | 130,93388 | |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
|  |  | |  |  |  |  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 5472,47035 | 5472,47035 | |  |
| местный бюджет | 27,35874 | 27,35874 | |  |
| федеральный бюджет | 5281,05881 | 5281,05881 | |  |
| областной бюджет | 163,33119 | 163,33119 | |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | |  |
|  | | | | | | | | бюджет сельских поселений | 0,72161 | 0,72161 | |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 8 |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года | Ед. | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года | Ед. | 4 | 4 |  |

Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Мельникова

12.02.2020

О.А. Мельникова

2-13-54