МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.11.2013 |  | № 352 |
| с. Каргасок |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации на территории Каргасокского района федеральной целевой программы «Чистая вода» на  2011 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092,  долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы», утвержденной постановлением Томской области от 21.03.2013 №105а

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Администрации» и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно.-телекоммуникационной сети интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

И.о.Главы Каргасокского района                                                      Ю.Н.Микитич

В.В.Шевченко

2-13-54

Утвержден

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 21.11.2013 № 352

Приложение

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Инициатор предложения по разработке Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района |
| Координатор Программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Каргасокского района |
| Исполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района |
| Цели и задачи Программы | Цели настоящей Программы: 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой. 2. Снижение загрязнения окружающей среды сточными водами. Задачи программы: 1. Развитие систем водоснабжения. 2.Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения. |
| Показатели целей и задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Показатели | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой, %. | 76,11 | 65,7 | 65,7 | 73,6 | 76,11 |
|  | Разработано ПСД: - развитие систем водоснабжения, шт. - повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения. | 5 2 | 3 - | 1 1 | 1 1 | - - |
|  | Протяженность построенных, реконструированных либо отремонтированных водопроводных сетей, км | 45,18 | - | 7 | 20 | 18,18 |
|  | Строительство станций водоподготовки, ед. | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Снижение сбросов сточных вод от населения на рельеф, тыс. м3./год. | 127,75 | - | - | - | 127,75 |
|  | Мощность построенных(реконструированных) очистных сооружений, м3/сут. | 700 | - | - | 350 | 350 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Перечень подпрограмм Программы | - |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей | Источники | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 52 909 | 10 000 | 13 696 | 25 128 | 18 085 |
|  | Районный бюджет | 186 251 | - | 39 304 | 74 872 | 58 075 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | Всего по источникам | 239 160 | 10 000 | 53 000 | 100 000 | 76 160 |
|  | Объем финансирования подлежит корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Основные направления расходования средств: | х |
| НИОКР | - |
| инвестиции | 239 160 тыс. рублей |
| прочие | - |
| Ожидаемые показатели эффективности Программы | Социальная эффективность 0,043. Бюджетная эффективность 14 689 тыс. рублей / чел. Экологическая эффективность выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшении экологической обстановки в районе. |
| Организация управления Программы и контроль за ее реализацией | Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик - Администрация Каргасокского района. Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района |

Введение

Муниципальная программа «Чистая вода Каргасокского района»  на 2014-2017 годы (далее – Программа) разработана отделом экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в соответствии с распоряжением Администрации Каргасокского района от 16.09.2013 № 630 «О разработке муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014 – 2017 годы.

Объектом регулирования Программы являются объекты водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «Каргасокский район». Сфера действия Программы  водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

В Программе используются следующие термины и сокращения:

## НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

непосредственный результат – конечный результат выполнения мероприятий Программы;

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

РБ – районный бюджет;

Ср.пр. – средства предприятий;

ПСД – проектно-сметная документация.

- Содержание проблемы

Особенностью водопотребления в Каргасокском районе является использование для питьевого водоснабжения подземных вод. Подземные воды достаточно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. Однако по качеству они не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В подземных водах наблюдается превышающее предельно-допустимые концентрации содержание железа в 17,33 раз, аммиака в 1,1 раз. Протяженность водопроводных сетей в Каргасокском районе  по состоянию на 01.01.2013 года составила  91,5 км, нуждающихся в замене (ветхих)  31,4 км. Таким образом, доля ветхих сетей в 2012 году составила 34,3%.

Установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений в с.Каргасок составляет 700 м3/сут. На очистных сооружениях предусмотрена биологическая очистка сточных вод в аэротенках (2 шт.). Так как в сточных водах, поступающих на канализационные очистные сооружения, очень малый объем горячей воды и этого не достаточно для нормальной работы аэротенков руководством эксплуатирующей организации принято решение использовать аэротенки как сооружения механической очитки (отстойники). При этом сооружения эксплуатируются в половину установленной мощности (350м3/сут.) Несмотря на строительство сооружений дополнительной очистки сточных вод (фитополе)  в очищенных сточных водах наблюдается превышение таких показателей как сухой остаток в 1,5 раза, БПКполн. в 9 раз, железа в 5 раз, фенолов в 40 раз, нефтепродуктов в 48 раз. Протяженность уличной канализационной сети в Каргасокском районе по состоянию на 01.01.2013 года составила 7,1 км, нуждающейся в замене (ветхой) 0,1 км. Обеспеченность населения централизованной канализацией составляет 3,7 %.

Недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, изношенность разводящих систем водопроводных сетей, их высокая аварийность, крайне низкая обеспеченность канализацией приводят к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему грозу для здоровья населения.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом возникла ввиду отсутствия у Администраций сельских поселений района финансовых возможностей.

Настоящая Программа разработана в рамках постановления Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а «Об утверждении государственной программы «Чистая вода Томской области» на 2012 – 2017 годы», а также с учетом приоритетов и задач, предусмотренных «Концепцией социально-экономического развития Каргасокского  района на период 2007-2020 г.г.» и Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на период 2010 – 2015 г.г., утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 16.02.2010 №531.

Других Программ, направленных на решение вопросов по развитию и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Каргасокский район» в настоящий момент не существует.

- Цели и задачи Программы, показатели их достижения

Цели настоящей Программы:

1.Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой.

2.Снижение загрязнения окружающей среды сточными водами.

Задачи программы:

1.Развитие  систем водоснабжения.

2.Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно проводиться на основании целевых показателей Программы. При успешной реализации всех мероприятий Программы, указанных в приложении 2 ожидается достижение целевых показателей, представленных в приложении 1.

- Оценка социально-экономического значения Программы для развития района

Стратегической целью Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» является создание условий  качества жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развитие человеческого потенциала, повышение  общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления.

Одно из стратегических направлений развития района (приоритет) – формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Конкретные условия проживания населения во многом определяются эффективностью деятельности местной власти по организации представления широкого спектра услуг, прежде всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Пути реализации приоритета:

- повышение качества и расширение перечня основных, наиболее востребованных услуг жилищно-коммунальной сферы;

- обеспечение жителей района качественной питьевой водой.

Социальная  эффективность Программы

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Доля населения, которое обеспеченно чистой водой. | 0,657 |
| Доля населения, которое будет обеспечено чистой водой после реализации Программы. | 0,784 |
| Социальная эффективность | 0,043 |

Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ   = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля населения, которое будет обеспечено чистой водой после реализации Программы.

С'кол = 16 281 / 20 764 = 0,784

Скол - доля населения, которое обеспеченно чистой водой.

Скол = 13 657 / 20 764 = 0,657

Сэ = (0,784 –   0,657) х (1   –  0,657)  =  0,043

Бюджетная эффективность Программы

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Единовременные расходы на реализацию инвестиционных проектов, тыс. рублей | 239 160 |
| Охват населения услугами водоснабжения и водоотведения после реализации Программы, человек | 16 281 |
| Бюджетная эффективность, тыс. рублей/ чел. | 14 689 |

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшении экологической обстановки в районе (за счет снижения сбросов сточных вод от населения на рельеф).

Развитие района невозможно без развития инфраструктуры и улучшения качества  жилищно-коммунальных услуг.

.

- Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное обеспечение

Программа  представляет собой комплекс взаимно увязанных технических и организационных мероприятий (приложение 2 к настоящей Программе), осуществляемых органами  региональной, районной власти и Администрациями сельских поселений, совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий обеспечит поэтапное достижение целей – обеспечение граждан района чистой водой и снижение загрязнения окружающей среды сточными водами.

Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик -  Администрация Каргасокского района. В рамках реализации Программы Администрация Каргасокского района выполняет следующие функции:

- Осуществляет управление, мониторинг и контроль над реализацией Программы.

- Обеспечивает привлечение средств федерального и областного бюджетов.

- Заключает соглашения, необходимые для реализации Программы.

- Разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы.

- Вносит изменения и дополнения в Программу в соответствии с пунктом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 27.05.2009 № 84 «О муниципальных программах».

- Представляет в установленные сроки отчетность о реализации Программы.

Реализацию мероприятий, указанных в приложении 2 Программы, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – МКУ «УЖКХ и КС» - Исполнитель  Программы. В рамках реализации Программы Исполнитель выполняет следующие функции:

- Готовит технические задания на разработку проектно-сметной документации на объекты, указанные в приложении 3 Программы.

- Подготавливает заявку для разработки  документации на проведение торгов на выбор подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекты.

- Заключает с подрядчиками муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

- Осуществляет контроль над строительством объектов.

- Осуществляет финансирование работ  в рамках Программы.

- Представляет оконченные строительством объекты представителю технадзора.

- Представляет в установленные сроки информацию о ходе выполнения мероприятий Программы и иную информацию об объектах, включенных  в мероприятия  Программы.

Уполномоченные органы региональной власти в соответствии с заявками Администрации Каргасокского района заключают двусторонние соглашения на предоставление субсидий из средств федерального и областного бюджетов для софинансирования  объектов капитального строительства(реконструкции).

Администрации сельских поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации Программы готовят исходные данные, необходимые для составления технического задания на проведение проектно-изыскательских работ на строительство (реконструкцию) объектов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета, средств предприятий (при необходимости).

Общий объем финансирования Программы составляет -  239 160 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 52 909 тыс. рублей; районного бюджета –186 251 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении 4.

Объем бюджетного финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий Программы.

- Контроль над ходом  реализации Программы

Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» - Исполнитель  Программы представляет  Заказчику Программы информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. Информация представляется ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом. В информации  о ходе выполнения Программы  должно быть указано финансирование объектов в разрезе бюджетов разных уровней, а также внебюджетных источников (при наличии). Кроме того, по окончании срока реализации мероприятий  обязательно представление копий разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Информация представляется Исполнителем  Программы на бумажном носителе. При необходимости Заказчик вправе запросить у Исполнителя  Программы иную информацию об объектах, включенных  в мероприятия  Программы.

Заказчик Программы на основе данных, представленных Исполнителем Программы, данных государственной статистики и данных,  полученных в результате социологического опроса предприятий ЖКХ,  проводит мониторинг  реализации Программы.

Заказчик Программы  в сроки, установленные пунктами 7.5 и 7.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 27.05.2009 № 84 «О муниципальных программах» представляет в отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района ежеквартальные и годовые отчеты по формам, установленным приложениями  № 8 и № 9 вышеуказанного постановления.

6.Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- изменение регионального законодательства  в части финансирования программ;

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Чистая вода Каргасокского района»

Показатели эффективности реализации Программы

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки Программы | Изменение значений показателей по годам реализации | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | Весь период реализации Программы |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| Цель 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой | Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой, %. | мониторинг | 55,2 | 65,7 | 65,7 | 73,6 | 76,11 | 76,11 |
| Задача. Развитие систем водоснабжения | Разработано ПСД, шт. | мониторинг | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
|  | Протяженность построенных, реконструированных либо отремонтированных водопроводных сетей, км | мониторинг | - | - | 7 | 20 | 18,18 | 45,18 |
|  | Строительство станций водоподготовки, ед. | мониторинг | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Цель 2. Снижение загрязнения окружающей среды сточными водами | Снижение сбросов сточных вод от населения на рельеф, м3 | мониторинг | - | - | - | - | 350 | 350 |
| Задача. Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | Разработано ПСД, шт. | мониторинг | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|  | Мощность построенных (реконструированных) очистных сооружений, м3/сут. | мониторинг | 350 | - | - | 350 | 350 | 700 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Чистая вода Каргасокского района»

Перечень мероприятий Программы

| Цель Программы | Задача Программы | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финан-сирования, тыс. рублей | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение (отв.исп.) | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | РБ | Ср.пр. |  |  |
| Цель1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой | Развитие систем водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации на объекты водоснабжения | 2014 | 10 000 | - | - | 10 000 | - | МКУ «УЖКХ и КС» | Разработано ПСД – 3 шт. |
|  |  |  | 2015 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |  | Разработано ПСД – 1 шт. |
|  |  |  | 2016 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |  | Разработано ПСД – 1 шт. |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ «УЖКХ и КС» | - |
|  |  |  | 2015 | 48 000 | - | 10 988 | 37 012 | - |  | Строительство станций водоподготовки - 1 ед., протяженность реконструированных водопроводных сетей - 7 км. |
|  |  |  | 2016 | 65 000 | - | 15 340 | 49 660 | - |  | Строительство станций водоподготовки - 2 ед.; протяженность построенных водопроводных сетей – 12 км, реконструированных 8 км. |
|  |  |  | 2017 | 46 160 | - | 11 005 | 35 155 | - |  | Строительство станций водоподготовки – 1 ед.; протяженность построенных водопроводных сетей - 9,5 км, реконструированных – 8,68 км. |
| Цель 2. Снижение загрязнения окружающей среды сточными водами | Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения | Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ «УЖКХ и КС» | - |
|  |  |  | 2015 | 3 000 | - | 708 | 2 292 | - |  | Разработано ПСД – 1 шт. |
|  |  |  | 2016 | 3 000 | - | 708 | 2 292 | - |  | Разработано ПСД – 1 шт. |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2014 | - | - | - | - | - | МКУ «УЖКХ и КС» | - |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2016 | 30 000 | - | 7 080 | 22 920 | - |  | Мощность построенных очистных сооружений - 350 м3/сут. |
|  |  |  | 2017 | 30 000 | - | 7 080 | 22 920 | - |  | Мощность реконструированных очистных сооружений - 350 м3/сут. |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Чистая вода Каргасокского района»

Перечень основных мероприятий Программы в разрезе объектов

| № | Наименование объекта | Непосредственный результат | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | РБ | Ср.пр. |
| Наименование мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на объекты водоснабжения |
| 1 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Разработано ПСД – 1 шт. | 2014 | 5 000 | - | - | 5 000 | - |
| 2 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Разработано ПСД – 1 шт. | 2014 | 3 000 | - | - | 3 000 | - |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Каргасокского района Томской области | Разработано ПСД – 1 шт. | 2014 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |
| 4 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Разработано ПСД – 1 шт. | 2015 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |
| 5 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Тымск | Разработано ПСД – 1 шт. | 2016 | 2 000 | - | - | 2 000 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 14 000 |  |  | 14 000 |  |
| Наименование мероприятия: Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения |
| 1 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Строительство станций водоподготовки - 1 ед. | 2015 | 34 000 | - | 7 684 | 26 316 | - |
|  |  | Протяженность построенных водопроводных сетей - 12 км | 2016 | 18 000 | - | 4 248 | 13 752 | - |
| 2 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Новоюгино Каргасокского района Томской области | Строительство станций водоподготовки - 1 ед. | 2016 | 21 000 | - | 4 956 | 16 044 | - |
|  |  | Протяженность построенных водопроводных сетей - 5 км | 2017 | 8 000 | - | 2 000 | 6 000 | - |
| 3 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Сосновка Каргасокского района Томской области | Строительство станций водоподготовки - 1 ед. | 2016 | 10 000 | - | 2 360 | 7 640 | - |
|  |  | Протяженность реконструированных водопроводных сетей - 4,6 км | 2017 | 10 000 | - | 2 360 | 7 640 | - |
| 4 | Станция водоподготовки и водопроводные сети в с.Тымск | Строительство станций водоподготовки - 1 ед.; протяженность построенных водопроводных сетей - 4,5 км | 2017 | 20 000 | - | 4 720 | 15 280 | - |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Каргасок Каргасокского района Томской области | Протяженность реконструированных водопроводных сетей - 7 км | 2015 | 14 000 | - | 3 304 | 10 696 | - |
|  |  | Протяженность реконструированных водопроводных сетей - 8 км | 2016 | 16 000 | - | 3 776 | 12 224 | - |
|  |  | Протяженность реконструированных водопроводных сетей - 4,08 км | 2017 | 8 160 | - | 1 925 | 6 235 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 159 160 |  | 37 333 | 121 827 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 173 160 |  | 37 333 | 135 827 |  |
| Наименование мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения |
| 1 | Локальные канализационные очистные сооружения в п.Геологический | Разработано ПСД – 1 шт. | 2015 | 3 000 | - | 708 | 2 292 | - |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | Разработано ПСД – 1 шт. | 2016 | 3 000 | - | 708 | 2 292 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 6 000 |  | 1 416 | 4 584 |  |
| Наименование мероприятия: Строительство (реконструкция) объектов водоотведения |
| 1 | Локальные канализационные очистные сооружения в п.Геологический | Мощность построенных очистных сооружений - 350 м3/сут. | 2016 | 30 000 | - | 7 080 | 22 920 | - |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с.Каргасок | Мощность реконструированных очистных сооружений - 350 м3/сут. | 2017 | 30 000 | - | 7 080 | 22 920 | - |
|  | ИТОГО |  |  | 60 000 |  | 14 160 | 45 840 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 66 000 |  | 15 576 | 50 424 |  |

##### Приложение 4

к муниципальной программе

«Чистая вода Каргасокского района»

Обеспечение Программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Расходы на реализацию Программы, всего в том числе: | тыс. рублей | 239 160 | 10 000 | 53 000 | 100 000 | 76 160 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. рублей | 239 160 | 10 000 | 53 000 | 100 000 | 76 160 |
| Федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | тыс. рублей | 52 909 | - | 11 696 | 23 128 | 18 085 |
| Районный бюджет | тыс. рублей | 186 251 | 10 000 | 41 304 | 76 872 | 58 075 |
| Средства предприятий | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | Х |  |  |  |  |  |
| материально-технические ресурсы | тыс. рублей | 239 160 | 10 000 | 53 000 | 100 000 | 76 160 |
| трудовые ресурсы | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | Х |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» | тыс. рублей | 239 160 | 10 000 | 53 000 | 100 000 | 76 160 |