Утверждаю

Глава Каргасокского района

_______________________  А.М.Рожков

« 14» марта  2011 года

ПЕРЕЧЕНЬ

поручений  Главы  Каргасокского района  по итогам аппаратного совещания

(Протокол № 4 от 14.03.2011)

| № п/п | Наименование поручений | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести дополнительные работы по устранению дефектов допущенных при проведении капитального ремонта здания детского сада и (ФАП) пос. Молодежный. | Бухарин Н.И. Еременко Г.А. . | Июль-август 2011 г. |  |
| 2. | Организовать разработку проектно-сметной документации на строительство школы в пос. Молодежный | Бухарин Н.И. Еременко Г.А. | До 25.12.2011 г. |  |
| 3. | Организовать разработку (ПСД) на капитальный ремонт школы в пос. Напас, в два этапа. | Бухарин Н.И. Еременко Г.А. | 25.12.2011 г. |  |
| 4. | Провести регистрацию права собственности на объекты расположенные по адресу с. Каргасок ул. Гоголя , 14/2, 14/3 | Соколов Д.Б. | 30.04.2011 г. |  |
| 5. | Проанализировать работу спортивно - оздоровительного комплекса «Кедр» за 2009-2010 г.г., результаты рассмотреть в рабочем порядке при главе Каргасокского района. | Илгина Л.А. Беседин В.В. Контроль: Ащеулов А.П. | 20.04.2011 г. |  |
| 6. | Решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами ФАП сельских поселений, для реализации населению за наличный расчет, а также обеспечения льготных категорий граждан лекарствами. | Ащеулов А.П. | 25.03.2011 г. |  |
| 7. | Заключить соглашения о взаимодействии с ФГУП «Почтой России» | Соколов Д.Б. Главы поселений. | До 20.04.2011 г. |  |
| 8. | Контроль за исполнением поручений | Микитич Ю.Н. Черная С.П. | Согласно сроков |  |

Заместитель Главы Каргасокского района

Управляющий делами                                                                                             Ю.Н.Микитич